Los Criterios para evaluar el desempeño del Contratista se calificarán de manera independiente sobre

100 puntos cada uno.

| EFICIENCIA OPERATIVA | Frecuencia: | TRIMESTRAL | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| % = N°. De Entregables recibidos sin incumplimientos / N°. Entregables recibidos X 100. | 100 |

| CUMPLIMIENTO A PLAZOS | Frecuencia: | TRIMESTRAL | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de Cumplimiento de Avance Para determinar el porcentaje de cumplimiento se tendrá en cuenta los porcentajes de avance ejecutado Vs el porcentaje de avance programado. Desviación frente al Cronograma; Puntaje Asignado. 0%; 100%. Menor al 15%; 80%. 15% al 49,9%; 40%. Más del 50%; 0%. | 100 |

| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | Frecuencia: | TRIMESTRAL | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de las obligaciones Legales y Contractuales de tipo Laboral |  |  | 25% |
| Cumplimiento de las obligaciones Legales y Contractuales de Seguridad Social |  |  | 25% |
| Cumplimiento de Obligaciones Comerciales |  |  | 30% |
| Entrega de Documentos |  |  | 20% |