**INTERCONEXIÓN COCORNÁ – LA SIERRA A 110 KV:** Línea de Transmisión a 110 kV de 28,5 km, se encuentra ubicada en los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo (Ver Anexo - Ubicación del proyecto-La Sierra).

Y tendrá el siguiente objeto:

1. “FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD-CORANTIOQUIA, Resolución 160ZF-RES1702-753”
2. “FORMULACION DE UN PLAN DE REHABILITACION ECOLOGICA DE 1 HECTÁREA Res. 1087, 5 julio/2016, (MADS)”

| **Objeto Contractual** | **Descripción** | **Unidad de medida** | **Unidad de Empaque** | **Cantidades Estimadas**  **(Bien o servicio)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem 1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD-CORANTIOQUIA | Compensación en áreas ubicadas en el Magdalena Medio en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo o Puerto Berrío. |  | 10,45 ha | Si se trata de formulación:   * 4 meses * Informes   + Avance, acabo de dos meses una vez iniciado   + Informe final   Si se trata de implementación   * 2 meses línea base * 5 meses siembra * 2,5 años de mantenimiento y monitoreo * Informes   + Avance, cada tres meses   + Informe final al cado de los tres años, consolida los anteriores |
| Ítem 2. FORMULACION DE UN PLAN DE REHABILITACION ECOLOGICA DE 1 HECTÁREA | Programa de Compensación, orientada a suplir las medidas de traslado y reubicación de epifitas no vasculares, como a la pérdida de hábitat de las mismas en sitios ubicados Magdalena Medio. |  | 1,0 ha | Si se trata de formulación:   * 2 meses (incluidos en el anterior) * Informes   + Uno de avance   + Un Informe final al finalizar el plan   Si se trata de implementación   * 4 meses (incluidos en el anterior) * Informes   + Uno de avance   + Un Informe final al finalizar la reubicación |

# *Nota: (la unidad de medida, se refiere al número de informes a ser presentados para cada ítem, que son contemplados en la presente propuesta y los cuales deben coincidir con el número de factura que el proponente considere pueden ser presentadas, durante el plazo del contrato-1095 días).*

**INFORMACIÓN SOLICITADA**

En este numeral el proveedor deberá relacionar, información requerida por EPM para clasificar comercialmente al proveedor y determinar condiciones, requisitos y monto estimado de la contratación.

## 2.1 Información Comercial:

| Datos solicitados | Respuesta |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN COMERCIAL** | |
|  |  |
| Nombre o razón social | <Indique el nombre o razón social>   |  |  | | --- | --- | | Persona Jurídica | **x** | | Persona Natural |  | |
| Dirección | Calle 94ª # 64 22 |
| Teléfonos | 3001033 |
| Nombre del Contacto Comercial | FUNDACION ESTACIÓN BIOLÓGICA GUAYACANAL |
| Nombre persona contacto | Maria Jose Calderon |

| **Descripción del bien o servicio** | | | | | | | **Valor Unitario (Indicar moneda) antes de IVA** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto Contractual** | **Descripción** | | **Unidad de medida** | | **Unidad de Empaque** | |
| Ítem 1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD-CORANTIOQUIA | Compensación en áreas ubicadas en el Magdalena Medio en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo o Puerto Berrío. | |  | | 10,45 ha | | Si se trata de formulación:  $350.000.000 global  Si se trata de implementación   * Línea base: $280.000.000 * Costo por ha: $20.000.000 * Mantenimiento: Costo por ha: $10.000.000 * Monitoreo: $50.000.000 por parcela | | | |
| Ítem 2. FORMULACION DE UN PLAN DE REHABILITACION ECOLOGICA DE 1 HECTÁREA | Programa de Compensación, orientada a suplir las medidas de traslado y reubicación de epifitas no vasculares, como a la pérdida de hábitat de las mismas en sitios ubicados Magdalena Medio. | |  | | 1,0 ha | | Actividad incluida en el precio anterior | | | |
| Indique si la compañía es del orden multinacional, nacional o local. | | |  |  | | --- | --- | | Multinacional: |  | | Nacional: | **x** | | Regional |  | | Local: |  | | Social: |  | | | | | | | | | |
| Indique si su compañía es fabricante de bienes, subsidiaria/filial u otra denominación de ésta. | | |  |  | | --- | --- | | Fabricante: |  | | Subsidiaria /filial |  | | Representante: |  | | Distribuidor: |  |   Otro:**x** Cuál: \_\_Organización No Gubernamental\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Representantes, subsidiaria/filial o distribuidores de su compañía en Colombia | |  | | | | | | | | |
| **Subsidiaria /filial** | | **Nombre Subsidiaria /filial** | | **Contacto** | | **Ubicación (Ciudad)** | **Teléfono** | **E-mail** |
| 1 | |  | |  | |  |  |  |
| 2 | |  | |  | |  |  |  |
| 3 | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

## Información general sobre precios ofrecidos: NO APLICA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto Contractual** | Información general sobre precios de los ofrecidos (se deberá indicar la moneda) antes de IMPUESTOS | | | | |
| Filial 1 | Filial 2 | Filial 3 | Filial N | Valor Global |
| Ítem 1. |  |  |  |  |  |
| Ítem 2. |  |  |  |  |  |
| Ítem n. |  |  |  |  |  |

## 

## Información Financiera Último Año Fiscal:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factores Financieros | Referente | ($) / % |
| Capital de Trabajo. | CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente | (932,320,265-343,869,299) = 588.450,966 |
| Liquidez | IL = Activo Corriente Pasivo Corriente | (932,320,265-343,869,299) = 588.450,966  (2,71) |
| Endeudamiento | IE = Pasivo Total x 100%  Activo Total | (343,869,299x1,098,539.742)  3,7775409… |
| Factor n. |  |  |

## Información certificados para el cumplimento de normatividad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Certificado** | Información certificado | | | |
| Número De Certificado | Alcance | Entidad Certificadora | Vigencia |
| Certificado 1. | 0 | El sistema de gestión HSEQ de la Fundación Estación Biológica Guayacanal - Renaturar S.A.S. aplica a las instalaciones administrativas, locaciones de proyectos, servicios relacionados directamente con el uso, conservación y manejo sostenible del medio ambiente y su biodiversidad y los procesos de Planeación Estratégica, HSEQ, Gestión Comercial, Ejecución de Proyectos, Diseño, Visibilidad Interinstitucional, Gestión Humana, Compras y Mantenimiento y Gestión Financiera, incluyendo todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS. | 0 | 0 |
| Permiso de colecta | En proceso | NACIONAL | ANLA | 2 años |
| Certificado n. |  |  |  |  |

## Información cumplimiento de seguridad social y parafiscal:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | SI/NO |
| ARL | SI |
| Salud | SI |
| Pensiones | SI |
| Caja Comp Fam | SI |

## Información Experiencia

| **Objeto de la contratación o Servicio** | Entidad/Firma Contratante | Valor aproximado ($) Y/O Cantidad (unidad de medida) | Año de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Aunar esfuerzos técnicos , administrativos y financieros para el desarrollo del proyecto: desarrollo y extensión de un modelo de corredor ecológico vertical de cañada para la conservación del bosque seco tropical y la adaptación al cambio climático en la mesa de Xeridas, en el cinturón árido del bajo Chicamocha alto Sogamoso. | Ecopetrol | $2.057.736.739 | 2014 a 2016 |
| Integración de esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para la implementación y ejecución del proyecto para la optimización de hábitats reproductivos y de desarrollo de peces. De acuerdo con la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, mediante el mejoramiento de las condiciones ecológicas actuales de la vegetación ribereña de los cuerpos de agua afluentes al rio Sogamoso aguas abajo del sitio de presa. | Isagen S.A E.S.P | $140.060.000 | 2012 a 2017 |
| Aunar esfuerzos financieros, técnicos, humanos y sociales para la formulación e implementación del plan de compensación por pérdida de biodiversidad y restauración por afectación a especies del proyecto de transmisión Magdalena Medio 230KV. | EPM | $267.400.00 | Nota: Este contrato se encuentra actualmente ejecutado en un 70%. |
| Prestar servicios los servicios para formular un Plan de restauración Ecológica para la zona del Pantano de Martos, en el que se incluya el diseño de obras de transformación geomorfológica y elaborar un protocolo para la restauración de humedales de alta montaña. | Instituto de Recursos Biológicos “ Alexander von Humboldt” | $106.000.0000 | 2012 |
| Asesoría y orientación técnica del proceso de restauración ecológica participativa, reconversión hacia la producción sostenible, la planificación y gestión del plan de manejo y ordenamiento para el corredor ecológico en el marco del proyecto: “restauración ecológica participativa de la biodiversidad en el marco de la reconversión de sistemas productivos y el dialogo simétrico en el corredor biológico Cerro de Andes-Santo Domingo del Ramo en el Carmen de Chucuri, Cerro atravesado-Cerro de Osos en Simacota”. | Corporation desarrollo y paz del Magdalena médio- CDPMM. | $63.500.000 | 2012 a 2013 |
| Elaboración de propuesta técnica del plan de restauración para la compensación de 6,39 hectáreas, sustraídas de la reserva forestal central, mediante la resolución 814 de 4 de mayo de 2009 emitida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible junto con (2) dos hectáreas adicionales como restauración voluntaria y medida de compensación por la concesiones de agua otorgadas a AGA COLOMBIA S.A.S. | AngloGold Ashanti | $ 90.710.000 | 2013 a 2014 |
| Estudios de línea base ambiental necesarios para el registro de la reserva natural de la sociedad civil san Bartolo ante parques Nacionales Naturales, la cual incluyó zonificación y plan de manejo. | Compañía agrícola San Bartolo S.A | $72.885.000 | 2012 a 2013 |
| Prestación de servicios de consultoría para la formulación del plan de compensación por pérdida de biodiversidad del proyecto hidroeléctrico porvenir II. | Producción de energía S.A.S E.S.P | $ 315.543.200 | 2016 |
| Realizar la restauración vegetal de la antigua zona de disposición de estériles de la Mina La Esperanza mediante la siembra de cespedon y especies forestales. | Cemex Colombia | $ 87.322.950 | 2015 |

## Incluir la tabla anterior, cual es la experiencia especifica en relación con el objeto de contratación

## Información Subcontratación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objeto de la Subcontratación** | Entidad/Firma Subcontratista | Valor aproximado ($) | Año de Ejecución |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Esto en caso de contar con experiencia en subcontratos relacionados con el tema.

## Información de la persona contacto del proveedor

| **Datos solicitados** | |
| --- | --- |
|  |  |
| Nombre: | Maria José Calderón Ponce De León |
| Cargo: | Subdirectora Técnica |
| Dirección: | Calle 94ª # 64 22 |
| Teléfono: | 3001033 |
| E-mail: | mj.calderon@guayacanal.org |
| Celular: | 3133921443 |
|  |  |

## Observaciones que considere pertinentes realizar, asegún alcance del proceso:

|  | **Pregunta** |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | SE RECOMIENDA HACER COMPENSACIÓN EN PREDIOS PRIVADOS, EN INICIATIVAS PRIVADAS DE CONSERVACIÓN. FUNDACION GUAYACANAL CONOCE INICIATIVAS PRIVADAS EN LA ZONA |
| **2** |  |
| **n** |  |